4. Stakeholderi IS-a DroneInspect

4.1. Identifikacija i podjela stakeholdera

Što se tiče stakeholdera u našem projektu tj. zainteresovanih strana podijelit ćemo ih na 2 kategorije: S1-S6 unutrašnji i S7-S10 vanjski. Iz konteksta se može izvući da su unutrašnji stake holderi oni koji uglavnom utiču na naš projekat direktno, a na koje on utiče indirektno, dok je kod vanjskih situacija obrnuta. Riječi „unutrašnji“ i „vanjski“ su označavaju pripadnost kompaniji koja vrši inspekcije ili samom razvojnom timu IS-a.

Sljedeći stakeholderi spadaju pod unutrašnje:

- S1 – Uprava kompanije (sponzor i naručilac)

- S2 – Koordinator inspekcija (vlasnik procesa i budući direktni korisnik)

- S3 – Tehnički inspektor (budući direktni korisnik)

- S4 – Operater drona (budući direktni korisnik)

- S5 – Administrator sistema

- S6 – Projektni menadžer sa svojim timom

Dok su vanjski:

- S7 – Klijenti (fizička i pravna lica)

- S8 – Pružaoci CLOUD infrastrukture

- S9 – Pružaoci AI servisa za Image Recognition

- S10 - Regulatori: zaštita ličnih podataka i civilno zrakoplovstvo

4.2. Opis uloga, interesa i očekivanja

| ID | Uloga u projektu | Interes i očekivanja | Uticaj | Stakeholder zahtjevi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Odobrava projekat, osigurava resurse, očekuje poslovnu vrijednost | Smanjenje administrativnog rada (min. 25%), brža isporuka izvještaja (20%), konkurentnost | + ako se ciljevi ostvare. − ako se projekat odgodi zbog troškova ili prioriteta | Uprava mora imati pregled realizovanih inspekcija i pokazatelja uspješnosti |
| S2 | Vlasnik procesa planiranja, najveći korisnik sistema | Jedinstven kalendar, upozorenje na preklapanje termina, pregled statusa | + pruža znanje o procesu. − otpor ako sistem ne olakša rad | Koordinator mora biti upozoren ako se isti operater ili dron dodijeli na dva termina |
| S3 | Vlasnik stručnog dijela: nalazi, izvještaji, provjera AI prijedloga | Brz pristup snimcima, povezivanje nalaza s fotografijama, generisanje izvještaja | + stručna validacija. − nepovjerenje prema AI-ju ili opterećenje dodatnim unosom | Inspektor mora imati sve snimke i podatke inspekcije na jednom mjestu |
| S4 | Evidentira realizaciju i učitava snimke | Jasni zadaci, jednostavan prijenos datoteka | + tačni i potpuni snimci. − kasno ili nepotpuno evidentiranje | Operater mora vidjeti dodijeljene inspekcije s lokacijom i terminom |
| S5 | Upravlja računima, ulogama, ovlaštenjima, sigurnosnim kopijama | Sigurnost, kontrola pristupa, pregled statusa backup-a | + stabilnost. − loše podešena ovlaštenja otvaraju sigurnosni rizik | Administrator mora vidjeti datum i status posljednje uspješne kopije |
| S6 | Planiranje, analiza, razvoj, testiranje, isporuka | Jasni zahtjevi, dostupnost stakeholdera, realan obim | + kvalitet isporuke. − kašnjenje ili nejasan obim | Tim mora na vrijeme dobiti povratne informacije o zahtjevima |

| ID | Uloga | Interes i očekivanja | Uticaj | Primjer zahtjeva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7 | Podnose zahtjeve, primaju izvještaje; izvor prihoda | Transparentnost statusa, brza isporuka, povjerljivost | + povjerenje i ponovni angažmani. − nezadovoljstvo i odlazak ako je portal složen | Klijent mora dobiti pravovremenu obavijest o potvrdi ili promjeni termina i dostupnosti izvještaja |
| S8 | Smještaj aplikacije, baze i multimedije | Pravilno korištenje usluga, plaćanje | + skalabilnost. − prekid rada, rast troškova, zavisnost (vidi 9.6) | Servis mora omogućiti pohranu velikih datoteka i redovne sigurnosne kopije |
| S9 | Preliminarna kategorizacija oštećenja | Poštivanje uslova korištenja, ograničenja veličine slike | + ubrzava pregled. − netačni rezultati, troškovi, pitanje zaštite podataka | Servis mora podržati kategorije pukotina, krovnog pokrivača i vlage |
| S10 | Zaštita ličnih podataka, propisi o korištenju dronova | Usklađenost, zaštita ličnih i povjerljivih podataka | + jasan okvir. − sankcije ili izmjena zahtjeva ako se propisi ne poštuju | Sistem mora ograničiti pristup podacima klijenata samo ovlaštenim korisnicima |

4.3. Prioriteti stakeholdera

Za određivanje prioriteta stakeholdera, u našem projektu ćemo koristiti Mendelow matricu moć-interes.

| Prioritet | Stakeholder | Moć | Interes | Strategija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (visok) | S1 Uprava | Visoka | Visok | Blisko upravljati, redovni sastanci |
| 1 | S2 Koordinator | Visoka | Visok | Blisko upravljati, uključiti u definisanje zahtjeva |
| 1 | S3 Tehnički inspektor | Visoka | Visok | Blisko upravljati, uključiti u zahtjeve i AI testiranje |
| 1 | S6 Projektni tim | Visoka | Visok | Interna koordinacija |
| 2 (srednji) | S7 Klijenti | Srednja | Visok | Redovno informisati i prikupljati povratne informacije |
| 2 | S4 Operater | Srednja | Visok | Uključiti, konsultovati za tok unosa |
| 2 | S5 Administrator | Srednja | Srednji | Konsultovati za sigurnost i uloge |
| 2 | S10 Regulatori | Visoka | Nizak | Držati zadovoljnim (provjera usklađenosti) |
| 3 (nizak) | S8 Cloud provajderi | Srednja | Nizak | Pratiti uslove i troškove |
| 3 | S9 AI servisi | Niska | Nizak | Pratiti, testirati prije izbora |

4.4. Da li se zahtijeva aktivno učešće stakeholdera?

Da, za većinu unutrašnjih stakeholdera, jer sistem mijenja njihov svakodnevni rad. Bez njihovog učešća rizik je da se promaše stvarni potrebe ili da dođe do otpora.

| Nivo učešća | Stakeholderi | Način učešća |
| --- | --- | --- |
| Aktivno | S1, S2, S3, S6 | Intervjui, radionice, odobravanje zahtjeva, prihvatno testiranje |
| Aktivno (ograničeno) | S4, S5 | Pregled tokova unosa i uloga, testiranje svog dijela |
| Konsultovano | S7 Klijenti | Kratka anketa ili intervju s 2–3 klijenta, testiranje portala |
| Informisano / praćeno | S8, S9, S10 | Provjera uslova, testiranje AI modela, provjera usklađenosti; bez stalnog uključivanja |

Mendelowljeva matrica (poznata i kao mreža moći i interesa) alat je za mapiranje stakeholdera koji je 1991. godine osmislio Aubrey Mendelow. Ona kategorizira stakeholdera projekta ili poslovanja na temelju dvije glavne ose: moć (njihov utjecaj na odluke ili resurse) i interes (razina njihove zainteresiranosti ili angažiranosti u ishodu projekta).